Российская Федерация

Администрация Черепановского сельсовета

Змеиногорского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

18.03.2020 п. Беспаловский

О мероприятиях в

период прохождения

весеннего паводка

В соответствии с Законом Алтайского края от 17 марта 1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения возможного материального ущерба, обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего паводка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии при Администрации Черепановского сельсовета (приложение № 1).

2. Утвердить План основных организационно-технических мероприятий по защите населения в период весеннего половодья 2020 (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Черепановского сельсовета Т.Н.Егорова

Приложение №1

К постановлению главы

Черепановского Сельсовета

от 18.03.2020 № 1

**Состав комиссии**

**по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период паводка в 2020 году**

1. Егорова Татьяна Николаевна – глава Черепановского сельсовета
2. Юшманов Алексей Борисович- житель п.Черепановский, владелец бульдозера
3. Савин Виктор Александрович- житель п.Черепановский
4. Третьяков Алексей Николаевич - житель п.Черепановский
5. Жабин Евгений Анатольевич – житель п.Беспаловский, владелец бульдозера
6. Маркин Александр Юрьевич – водитель автомобиля Администрации Черепановского сельсовета.

Приложение №2 к постановлению

Главы Черепановского Сельсовета

от 18.03.2020 № 1

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА 2020 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| **1** | Очистить улицы от снега, прорыть водоотводные каналы | **До 1 апреля 2020** |
| 2 | Очистить мостовые трубы от снега, льда и мусора | До 10.04.2020 |
| 3 | Организовать профилактическую работу с населением о предупреждении паводка  п.Беспаловский ул. Полетаевская  п.Черепановский ул. Центральная | До 01 04.2020 |
| 4 | Письменно предупредить население п.Черепановский, п.Беспаловский дома которых попадают в зону подтопления о возможной эвакуации в безопасные места(Черепановская школа) | До 01.04.2020 |
| 5 | Организовать место временного пребывания для жителей, попавших в зону подтопления | До 10.04.2020 |