Российская Федерация

Совет депутатов Кузьминского сельсовета

Змеиногорского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

31.03.2021г. № 9 с.Кузьминка

О плане по благоустройству

на территории Кузьминского

сельсовета на 2021 год

Рассмотрев предложенный план по благоустройству на 2021 год Совет депутатов РЕШИЛ:

1. План по благоустройству на 2021 год на территории Кузьминского сельсовета утвердить.
2. Администрации Кузьминского сельсовета (главе Кузьминского сельсовета Куимовой Ю.В.) использовать все имеющиеся резервы для выполнения плана по благоустройству.
3. Главе Кузьминского сельсовета Куимовой Ю.В. информацию о плане по благоустройству довести до всех жителей.
4. Контроль за исполнение данных решений возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам.

Председатель Совета депутатов Р.Н.Федоринов

ПЛАН

по благоустройству на территории Кузьминского сельсовета

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Объект благоустройства | Виды работ | Срок исполнения, ответственный |
| 1. | Мемориальный комплекс, обелиск | Очистка от сухой растительности, побелка, покраска, посадка цветов | До 08.05.2020  Администрация сельсовета с привлечением жителей, школьников |
| 2. | Школы, детсад, ФАП, магазины: Евгения, Людмила, Околица, киоск, здание Администрации, магазин РАЙПО, котельная, пожарная часть | Очистка от мусора территории и прилегающей территории, отвозка мусора, санитарная обрезка деревьев | До 08.05.2020 и в течение всего весенне-осеннего периода  Руководители организаций |
| 3 | Детские площадки | Очистка от сорной растительности, ремонт и покраска игровых сооружений | В течение всего весенне-осеннего периода  жители |
| 4 | Придворные территории | Уборка дворовых территорий и прилегающих к ним территорий, санитарная обрезка деревьев | До 09.05.2020 и в течение всего весенне-осеннего периода  Административная комиссия |
| 5 | Кладбища: с.Кузьминка, п.Предгорный, п.Утка, с.Никольск, п. Варшава | уборка территорий на всех кладбищах сельсовета установка туалета с. Никольск | Май месяц  Администрация сельсовета совместно с жителями |
| 6 | Несанкционированные свалки | Выявление свалок  Очистка территорий  Установка мусорных контейнеров | В течение всего весенне-осеннего периода  Административная комиссия совместно с жителями сел |