Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 02.09.2020                                         №  351                                                 г. Змеиногорск

О подготовке к отопительному

сезону 2020-2021 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Змеиногорского района Алтайского края к работе в отопительном сезоне 2020-2021 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить состав рабочей группы по подготовке объектов и служб жизнеобеспечения Змеиногорского района к работе в отопительный период 2020-2021 гг. согласно приложению 1.

2.	Утвердить план мероприятий по подготовке объектов Змеиногорского района к работе в отопительный период 2020-2021 г. согласно приложению 2.

3.	Персональную ответственность за подготовку к работе в отопительный период 2020-2021 г., получении акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. до 15 сентября 2020 гг., возложить на руководителей дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, глав сельских и городского поселений, руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

4.	Контроль за подготовкой к работе в отопительный период 2020-2021 г., получении акта и паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 гг., до 15 октября 2020 гг., возложить на заведующего отделом энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства - Волженина А.Г.

5.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам Бушуева С.М.

Глава Змеиногорского района                                                                                        Е.В. Фролов

исп. Волженин А. Г.

8(38587)22171

Приложение №1

к постановлению Администрации Змеиногорского района

от __________ г. № _______

Состав рабочей группы по подготовке

Змеиногорского района к отопительному сезону 2020-2021 годов

1.	Бушуев Сергей Михайлович – председатель рабочей группы – и. о. заместитель главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам.

2.	Волженин Алексей Григорьевич – заместитель председателя рабочей группы – заведующий отделом энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Змеиногорского района

3.	Шмырёва Светлана Алексеевна – секретарь рабочей группы – главный специалист отдела энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Змеиногорского района

Члены рабочей группы:

| Тугунова Марина Васильевна | Председатель комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| --- | --- |
| Устинова Ирина Михайловна | Заместитель главы администрации Змеиногорского района по социальным вопросам, председатель комитета по культуре и туризму |
| Бортников Сергей Николаевич | Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
| Скворцова Любовь Дмитриевна | Заведующий отделом архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского района |
| Горяинов Олег Алексеевич | Начальник отдела по ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского района |
| Иванилов Александр Валентинович | Директор МУП «ЖКХ Змеиногорского района» |
| Кошкаров Сергей Доброславович | Директор МУП «Водоканал г. Змеиногорска» (по согласованию) |
| Васильев Алексей Викторович | Генеральный директор ООО «УК «Твой дом» (по согласованию) |
| Склярова Алла Николаевна | Заместитель глава Администрации г. Змеиногорска (по согласованию) |

Глава Змеиногорского района                                                                  	            Е.В. Фролов

Приложение №2

к постановлению Администрации Змеиногорского района

от __________ г. № _______

План мероприятий

по подготовке объектов Змеиногорского района к отопительному сезону 2020-2021 гг.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рабочих совещаний о ходе подготовки объектов Змеиногорского района к отопительному сезону 2020-2021 годов. | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Водоканал г. Змеиногорска», МУП «ЖКХ Змеиногорского района» теплоснабжающие организации, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту, управляющие компании. | Ежемесячно |
| 2 | Обеспечить подготовку котельных, резервных дизельных генераторных установок и автономных резервных источников питания (АРИП), находящихся на балансе предприятий и организаций Змеиногорского района и объектов жизнеобеспечения, к стабильной работе в отопительном сезоне 2020-2021 гг. | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту. | До 10 сентября 2020г. |
| 3 | Обеспечить проведение закупок твёрдого топлива для объектов социальной сферы, в целях стабильного функционирования данных объектов в отопительный период 2020-2021 гг. | Администрации сельских поселений, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту. | До 10 сентября 2020г. |
| 4 | Обеспечить проведение закупок твёрдого топлива для формирования нормативного запаса угля. | МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 5 | Обеспечить подготовку зданий и сооружений, инженерных сетей, котельных дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры к стабильной работе в отопительном сезоне 2020-2021 гг. | Администрации сельских поселений, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре | До 10 сентября 2020г. |
| 6 | Обеспечить предоставление необходимых документов для проверки, в целях получения актов и паспортов готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. для объектов Змеиногорского района в комиссию по оценке объектов Змеиногорского района к готовности в отопительный период 2020-2021 гг. | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Водоканал г. Змеиногорска», МУП «ЖКХ Змеиногорского района», КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту, управляющие компании. | До 10 сентября 2020г. |
| 7 | Замена котла котельной №3 | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 8 | Замена котла котельной №12 | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 9 | Замена котла котельной №14 | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 10 | Замена котла котельной ГРП в с. Карамышево | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 11 | Замена котла котельной Дом Ветеранов в с. Карамышево | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 12 | Замена дымовых труб на котельной Детский сад в с. Карамышево и котельной в п. Беспаловский | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 13 | Ремонт теплосетей в г. Змеиногорске (1,5 км.) | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 14 | Ревизия электрооборудования и вспомогательного оборудования | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 20 августа сентября 2020г. |
| 15 | Ремонт теплосетей в г. Змеиногорске (1 км.) | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 16 | Наладка теплосети | МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 10 сентября 2020г. |
| 17 | Ревизия электродвигателей | МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | До 01 сентября 2020г. |

Глава Змеиногорского района                                                                                        Е.В. Фролов